潮城综管提主[2018]3号B

关于对潮州市政协第十二届二次会议

第54号提案的答复意见

张树鑫等委员：

您好！你们在市政协十二届二次会议期间的系列提案《关于在我市规划建设人行天桥的提案》收悉。经收集会办单位市规划局等部门意见，现将办理情况答复如下：

人民广场与奎元广场、体育馆路口、厦寺公园与凤城公园等是市民或游客休闲、观光、锻炼、购物等出行须经过的慢性交通节点，而潮州大道、枫春南路及南堤路等又是目前市区主要的交通干道，车流量较大，交通情况比较复杂，特别是上下班车流高峰期，交通拥堵现场较为严重，加上部分市民的交通意识比较淡薄，行人、非机动车随意穿越道路与机动车争道，加剧了交通拥堵状况。因此，我们认为因地制宜在以上路口建设人行天桥或地下人行隧道能在一定程度上减少人车冲突，消除安全隐患，改善交通环境。

- 厦寺公园与凤城公园间的人行天桥

- 2017年，市委市政府启动“六个十”项目建设，包括十个以上停车场项目的建设，其中厦寺公园计划建设智能立体停车场。按照当时的实施方案，厦寺公园与凤城公园间的人行天桥计划在建设厦寺公园智能停车场时同步配套建设。厦寺公园智能停车场在推进过程中因项目合作方式与社会资本合作方协商的过程中没能达成一致，暂且搁置，人行天桥的建设也因此进展较为缓慢。2018年以来，按照市委、市政府的要求，为改善凤城公园周边的观光环境、通行环境，消除行人通过该路口的安全隐患，再次启动了该处人行天桥的建设计划，计划与凤城公园栈道延伸段的建设一起实施。目前，已委托市建筑设计院进行方案设计，候设计单位完成设计方案后再征求各相关部门意见后组织实施。

- 二、人民广场与奎元广场间的人行天桥

潮州大道和枫春路这两条主要交通干道的交叉路口连接着人民广场、奎元广场、博物馆等休闲、游乐、文化地标，也连接着市人民政府、政务服务中心等政务中心，是广大市民或客人来往潮州的主要交通节点。经过前期的调研了解，此处路口要建设人行天桥的话，需规划建设“井”字型的人行天桥，在连接人民广场和奎元广场的同时，连接市人民政府和政务服务中心等场所，而市人民政府和政务中心这一侧没有适宜的地方来建设。建议此处路口根据我市人防工程的建设计划，下一步通过建设地下人行隧道的方式来解决该路口的行人通行问题更为合适。当前，该路口的通行主要通过红绿灯进行控制，高峰期时交通较为繁忙，但基本能安全有序地通过。

- 体育馆路口的人行天桥

- 当前，我市正在推进市体育馆的更新改建工作，由市政府项目建设中心负责实施。因此，建议由实施部门市政府项目建设中心在方案设计的时候对该处的人行天桥予以同步考虑、研究论证后再组织实施，我局将积极给予配合。

四、一八八医院前的人行天桥

连接一八八医院院区和生活区的人行天桥已列入今年我市城区道路“黑底化”的改造提升工程（二期）项目中，目前项目已完成前期招标工作，勘察单位已进场进行地质钻探，在9月1日开始动工建设，项目计划在2019年春节前能建成完工。

潮州市城市综合管理局

2018年8月30日

联系人：邱子铿              联系电话：2393334

抄送：市政协提案委、市府办建议提案科