潮城综管提主[2018]7号A

关于对潮州市政协第十二届二次会议

第65号提案的答复意见

市政协湘桥工作组：

在市政协十二届二次会议期间你们提出《关于对西新路及西华路路面进行全面维修的提案》收悉。西新路及西华路路面破损严重，确需进行改造提升，经前期现场勘察并上报市政府，西新路及西华路改造提升工作已经市委、市政府批复同意组织实施，经综合会办单位湘桥区政府意见，现将办理情况答复如下：

一、西新路的改造提升工作

为改善市城区道路的通行能力和通行环境，提升城市品位，根据市委、市政府关于市城区扩容提质的工作部署，我局于2017年已完成市区道路黑底化一期包括环城北路等12条道路建设，2018年计划对市城区包括西新路等42条道路进行“黑底化”改造。

经对中心城区市政道路和旅游景点周边道路进行摸查，形成设计实施方案。随后，市政府先后召开五次建设方案征求意见会，征求各界人士意见，市政府分管领导及有关部门、设计单位参加征求意见会，分别是：2月13日召开市直有关单位意见会；3月9日召开党代表、人大代表、政协委员、社会人士征求意见会；3月16日召开老干部代表及沿线单位、铺户代表征求意见会；3月22日召开媒体通报会，并在3月23日至3月27日红桃粿及潮州广播电视微信、潮州发布微信、潮州电视台微信等媒体相继在微信平台征求广大市民意见。我局认真梳理，采纳好的意见建议，从实际出发，提升优化实施方案，同时结合枫江流域二期工程（湘桥区污水管网）建设进度建设实施。其中，由我局负责改造提升道路41条，北园路的改造提升结合西湖后广场停车场的建设由市代建中心负责组织实施。

本次市城区道路黑底化改造提升工程主要建设内容包括机动车及人行车道道路修补、绿化提升改造、路面覆盖沥青、交通划线、雨污井维修、综合管网改造等基础设施完善。

在充分完成前期调研工作的基础上，我局于2018年4月23日将本次道路黑底化改造提升方案上报市政府，并经市政府2018年第8次常务会议研究通过。按照市政府常务会议纪要的要求，本次道路黑底化分为三个标段分别立项实施，其中：第一标段和第二标段首先组织实施，采用EPC模式建设。西新路列入本次道路黑底化改造提升第二标段中，同步进行改造提升。

本次道路黑底化改造提升工作列入我市市委、市政府的重要督办事项，要求必须在2019年上半年前全面完成改造提升。目前市城区道路黑底化改造提升工程第二标段已完成可行性研究报告的编制，并于2018年5月28日报市发改局审批立项。市发改局对审批工作也高度重视，及时组织相关单位对可研报告进行评估、交流。在完成立项工作后，我局将马上开展后续的设计施工总承包招标、施工图设计、预算编制和审核、报建及施工等工作，计划在2018年9月份进场开工动工建设，2019年春节前完成包括西新路在内城区道路“黑底化”主体改造工作。

- 西华路的整修提升工作

- 西华路长125米，宽13米至14.7米，与西新路交叉口宽19米，西华路是西新片区建设时同步退缩建设的，建成后由于不属于城市主次支路，没有列入市政道路管理。为解决该道路破损问题，方便市民出行，我局上报市政府《关于实施西华路路面及下水道改造的请示》，并经市政府2017年第12次常务会议研究通过，落实市市政建设总公司按规定组织实施西华路路面及下水道改造项目，建设资金由市财政局核拨；对湘桥区政府建议的项目管线管道落地及增设消防栓问题，由市市政建设总公司商湘桥区政府根据西华路所在片区实际情况研究处理。会议要求，实施西华路改造要考虑结合片区实际和市区市政道路“黑底化”改造工程的实施，科学合理制定改造方案。

- 会后，我局按照会议纪要的要求，征求电力、自来水、通信公司等多个单位的意见。结合今年市委市政府实施市城区包括西新路等42道路“黑底化”改造提升的契机，接下来我局将落实市市政建设总公司对西华路破损路面进行黑底化改造，同时要求相关管线单位对西华路的架空线路进行落地改造，计划在今年年底前完成改造。

潮州市城市综合管理局

2018年6月23日

联系人：邱子铿              联系电话：2393334

抄送：市政协提案委、市府办建议提案科