附件1

潮州市工程建设项目审批“体外循环”

和“隐性审批”专项整治工作方案

按照省工改办关于加强工程建设项目全流程在线审批，整治审批“体外循环”和“隐性审批”问题的工作要求，为进一步加强全流程审批管理机制，加强部门信息协同共享，不断提升审批服务效能，切实整治全市范围内工程建设项目审批体系“体外循环”和“隐性审批”等突出问题，制定本方案。

- 一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央、国务院和省决策部署,通过开展工程建设项目审批“体外循环”和“隐性审批”专项整治,着力解决审批不规范、违规增设审批环节、全流程管理不到位等问题,进一步规范工程建设项目审批行为,完善全流程审批监督管理机制,加强审批全过程信息共享,实现“清单之外无审批、流程之外无环节、指南之外无材料”的目标，切实推动全市营商环境优化提升，提高企业群众对工程建设项目审批制度改革的满意度和获得感。

- 二、整治内容

（一）整治范围

根据《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）和《广东省人民政府关于印发广东省开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（粤府[2019]49号）文件要求,工程建设项目审批制度实施全流程、全覆盖，改革覆盖工程建设项目从立项到竣工验收和公共设施接入全过程的审批服务事项和环节,包括行政许可、技术审查、中介服务、市政公用服务、备案等事项,专家评审、会议审查、征求意见、现场核验、公示公告等环节。

（二）重点整治问题

1.“体外循环”主要问题

- （1）未按照国家工程建设项目审批制度改革要求,将工程建设项目审批服务事项和环节纳入本地区工程建设项目审批综合服务窗口和工程建设项目审批管理系统统一管理。如：未将工程建设项目审批服务集中办理；同一审批服务事项或环节要求申请人在不同窗口重复申报、重复提交材料；同一审批服务事项或环节要求申请人在不同系统重复填报、重复提交材料；审批部门线下审批通过后再进行线上补录；未及时反映将技术审查、中介服务、市政公用服务专家评审、会议审查、征求意见、现场核验等纳入系统管理。

- （2）强制或变相强制申请人在提交正式申请前进行预审查。如：在设计方案审查、竣工验收等审批前强制设定预审程序，或以提前服务、咨询、沟通、现场指导等名义变相实施预审，要求申请人在符合申请条件后才能正式提交申请材料等；在进行联合验收时，要求相关部门各自介入并提交验收结论。

- （3）未按照全流程、全覆盖的要求统计工程建设项目审批时间。如，未将施工图设计文件审查、公共设施报装和验收接入等时间计入全流程审批用时；未将审批部门在审批中组织、委托或购买服务的技术审査、专家评审、会议审査、征求意见、现场核验等时间计入审批用时；为规避审批逾期，在临近办结时限前强制或变相强制申请人重新提交申请等。

- 2.“隐性审批”主要问题

- （1）违规设立或实施审批。如：要求申请人办理或提交没有明确法律法规依据、与工程建设项目审批制度改革要求不符或已公布清单以外的审批服务事项、环节和申请材料等；审批部门将备案等非行政许可事项变相实施为行政许可事项；通过要求报送信息提供证明等方式将已取消的审批事项转化为审批前置条件；出台限制公平竞争文件，对外地企业设立限制条款等。

- （2）违规扩大审查内容或审批服务事项适用范围。如：扩大设计方案、施工图设计文件等审查内容;扩大水土保持、环境评价、地质灾害评估等评估评价事项适用范围等。

- （3）违规将政府职责交由申请人或其他单位承担。如：用地预审与规划选址、国有建设用地使用权划拨、设计方案审查等审批时,违规要求申请人代为完成政府相关部门间征求意见或者先行申请取得相关部门同意;违规将审批工作交由下属事业单位、行业协会、中介服务机构及其他单位承担等。

- （4）通过引导推荐、利用行业影响力等方式强制或变相强制申请人接受特定机构审查、服务。如：指定中介服务机构;指定公共设施设计、施工等单位;指定工程测绘、测量、检测机构等。

- 三、工作安排

- （一）制定方案，启动专项整治（2021年8月中旬）

- 8月15日前，市工改办按照省工改办要求,制定潮州市专项整治工作方案,进一步明确相关要求、责任分工、方法步骤和工作措施,全面推进专项整治行动。

- （二）全面自查,扎实推进整改（2021年8月下旬）

- 8月25日前，市级相关部门，各、县区（管委会），各开发区对本单位、本地区工程建设项目全流程审批情况进行全面排査，全面梳理工程建设项目审批服务事项、审批前置条件、审批范围、审批环节等，深入查找存在的“体外循环”和“隐性审批”问题，建立整治问题台账，明确责任和时限，逐一抓好整改落实，并填报《潮州市工程建设项目“体外循环”和“隐性审批”问题排查情况表》（附件2、含电子档）后报市政数局汇总。

- （三）对照清单，优化审批服务（2021年9月上旬）

- 9月8日前，由市政数局根据《潮州市工程建设项目“体外循环”和“隐性审批”问题排查情况表》（附件2）归纳梳理，向社会公布潮州市工程建设项目审批服务事项清单、审批流程和办事指南。

- （四）总结报告，完善制度措施（2021年9月）

- 市级相关部门，各、县区（管委会），各开发区对本单位、本地区专项整治情进行全面总结，进一步完善制度措施，加强日常监管，建立健全长效机制。9月15日前将专项整治工作总结报我办汇总。

- 任务分工

- （一）规范综合窗口，推进审批服务标准化

- 各级各部门要加强工程建设项目审批综合服务窗口建设管理,做到工程建设项目报建全流程涉及到的审批服务事项和环节应进必进。要大力推进工程建设项目审批服务标准化,各审批部门应公开审批服务事项办事指南，进一步明确各审批事项的审批依据、审批前置条件、审批范围、审批环节,包括是否涉及中介服务、委托专家或机构进行技术审查、现场核验、公示公告等。进一步细化量化工程建设项目审批标准,实现同一事项全市无差别受理、同标准办理。（市政数局牵头各县、区人民政府（管委会），市各相关部门，各开发区）。

- （二）推进系统互通，强化协同信息共享

- 市政数部门要加强对市工建系统的建设管理，结合第一阶段事项“一网通办”工作，全面实现审批系统与相关部门审批系统的互联互通、数据实时共享，建立权威高效的数据共享协调机制，不断提高数据共享质量、时效性和完整性。进一步完善线上线下一体化审批管理体系,鼓励工程建设项目全流程在线审批,实现信息一次填报、材料一次上传、相关评审意见等过程信息和审批结果信息即时推送。（市政数局牵头各县、区人民政府（管委会），市各相关部门，各开发区）。

- （三）严格计时规则，规范审批时间管理

- 各级各部门要以企业群众的实际感受为评判标准,以公布的工程建设项目审批服务事项清单、审批流程和办事指南为基础,全面梳理并向社会公布本地区全流程审批服务事项审批时限和计时规则,明确起止时点、统计规则、可以暂停审批计时的情形等。全流程审批时限应覆盖从立项到竣工验收和公共设施接入全过程所有事项审批办理用时,包括审批部门组织、委托或购买服务的技术审查、专家评审、会议审查、征求意见、现场核验等时间（设计方案审查、施工图设计文件审查、公共设施报装和验收接入时间等均应计入审批用时）。要避免盲目攀比审批时限,杜绝通过“体外循环”审批、违规暂停审批计时或变通审批时限计算规则等表面大幅压减时间、审批时间对外宣传与实际不符等情况。（市各相关部门；各县、区人民政府（管委会），各开发区按职责分工负责）。

- 健全审批管理机制，提升审批服务效能

- 各级各部门要围绕专项整治中发现的问题,突出重点,标本兼治。进一步健全工程建设项目全流程审批监督管理机制,依托工程建设项目审批管理系统,常态化分析研判审批各环节存在的问题,交由相关部门采取有针对性的措施推动解决。我办将加强对审批工作的监督指导和管理,视情分析通报全市审批情况。（各级政数部门牵头，各审批部门按职责分工负责）。

- 五、相关要求

一要高度重视。各级各部门要切实提高对专项整治工作重要性的认识，成立专项整治领导小组，落实专人负责，确定一名负责同志为工作联系人并填写《潮州市工程建设项目审批“体外循环”和“隐性审批”专项整治工作联系人名单》（附件3）于8月12日前报市工改办，把开展专项整治工作作为深化工程建设项目审批制度改革的重要内容，全力推进专项整治工作。二要搞好宣传发动。各级各部门要将利用多媒体平台发布相关消息，要畅通企业群众、新闻媒体等参与渠道,广泛听取企业群众意见,充分发挥社会监督作用。专项整治工作好的经验和做法积极报市工改办。 三要强化跟踪问效。各级工程建设项目审批制度改革工作牵头部门要切实做好统筹协调、组织实施、督促落实等工作，跟踪整治工作进展情況，广泛收集问题线索，积极协调解决。