# 2022年度潮州市饶平县钱东镇

# 高标准农田建设项目初步设计概况

- 项目基本情况

2022年度潮州市饶平县钱东镇高标准农田建设项目规划面积1600亩，本项目设计总耕地面积1620亩。项目区范围涉及潮州市饶平县钱东镇的砚山村、紫云村、小东社区及施厝村等4个村，建设内容为土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其他工程等。

二、项目建设内容

（一）、土壤改良工程

项目区选取部分耕地进行土壤改良，施用有机绿肥以及秸秆还田，地力提升措施约为24万元。

（二）、灌溉与排水工程

整修农渠13条，总长3686.5米。采用（砼浇筑）；

整修排沟3条，总长1356.5米。采用（砼浇筑）；

新建涵管6条，总长24米。采用（预制钢筋砼管DN400）；

（三）、田间道路工程

整修田间道1条，总长876.0米。采用（泥结碎石）；

- 、其他工程

其它渠系建筑物。

- 建设管理

工程项目法人为潮州市饶平县钱东镇人民政府，设计单位为广东华禹工程咨询有限公司。

附：工程特性表：

| 工程特性表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 一、项目概况 |  |  |  |
| 1.项目名称：2022年度潮州市饶平县钱东镇高标准农田建设项目 |  |  |  |
| 2.项目建设规模 | 亩 | 1600 |  |
| 2.1.项目下发任务数 | 亩 | 1600 |  |
| 3.项目区实际完成耕地面积 | 亩 | 1620 |  |
| 4.耕地面积变化情况 | 亩 | 0 |  |
| 5、建设年限 | 月 | 10 |  |
| 二、土壤改良工程 |  |  |  |
| 地力提升 | 项 | 2 |  |
| 三、灌溉与排水工程 |  |  |  |
| 整修农渠 | 条 | 13 | 总长3686.5米 |
| 整修排沟 | 条 | 3 | 总长1356.5米 |
| 新建涵管 | 座 | 6 | 总长24米 |
| 四、田间道路工程 |  |  |  |
| 整修田间道 | 条 | 1 | 总长876.0米 |
| 五、其他工程 |  |  |  |