# 2022年度潮州市潮安区东凤镇

# 高标准农田建设项目初步设计概况

- 项目基本情况

2022年度潮州市潮安区东凤镇高标准农田建设项目规划面积1600亩，本项目设计总耕地面积1600.24亩。项目区范围涉及潮州市潮安区东凤镇的大巷村、东凤四村、东凤一村、沟美村、黄厝尾村、礼阳李村、礼阳龙美村、龙甲村、儒士村、诗阳村、文路村、洋东村等 12 个村。建设内容为土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其他工程等。

二、项目建设内容

（一）土壤改良工程

对项目区耕地进行土壤改良，施用有机绿肥以及秸秆还田，实施地力提升措施。

（二）灌溉与排水工程

- 整修斗渠2条，总长度1221.5m；整修农渠20条，总长度5079.5m； 新修农渠13条，总长度2866.5m。

（三）田间道路工程

- 同意整修田间路 20 条，共计 4063.5m；泥结石路面。

- 整修生产路 9 条，共计1314.0m。泥结石路面。

- 其他工程

建设渠系建筑物：涵管31座，总长度164.0m。

三、建设管理

工程项目法人为潮州市潮安区东凤镇人民政府，设计单位为中晟汇创建设发展有限公司。

附：工程特性表：

| 工程特性表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 一、项目概况 |  |  |  |
| 1.项目名称：2022年度潮州市潮安区东凤镇高标准农田建设项目 |  |  |  |
| 2.项目建设规模 | 亩 | 1600 |  |
| 2.1.项目下发任务数 | 亩 | 1600 |  |
| 3.项目区实际完成耕地面积 | 亩 | 1600.24 |  |
| 4.耕地面积变化情况 | 亩 | 0 |  |
| 5、建设年限 | 月 | 5 |  |
| 二、土壤改良工程 |  |  |  |
| 地力提升 | 项 | 2 |  |
| 三、灌溉与排水工程 |  |  |  |
| 整修斗渠 | 条 | 2 | 总长1221.5米 |
| 整修农渠 | 条 | 20 | 总长5079.5米 |
| 新修农渠 | 条 | 13 | 总长2866.5米 |
| 新建涵管 | 座 | 31 | 总长164米 |
| 四、田间道路工程 |  |  |  |
| 整修田间道 | 条 | 20 | 总长4063.5米 |
| 整修生产路 | 条 | 9 | 总长1314.0米 |
| 五、其他工程 |  |  |  |