# 2022年度潮州市饶平县汫洲镇

# 高标准农田建设项目初步设计概况

- 项目基本情况

2022年度潮州市饶平县汫洲镇高标准农田建设项目规划面积1011.58亩，本项目设计总耕地面积1011.58亩。项目区范围涉及潮州市饶平县汫洲镇山家村、湖水村、西峡村、东灶村、下园村、港西社区、汫平社区、汫东社区、共8个村（社区），建设内容为土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其他工程等。

二、项目建设内容

（一）土壤改良工程

建设单位饶平县汫洲镇人民政府，对项目区范围内耕地进行培肥地力。

（二）灌溉与排水工程

- 整修干渠共7条，总长度1247m。

整修提水站2座，整修深水井1座。

- 田间道路工程修建机耕路6条，总长度为1871m。修建生产道3条，总长度为575m，采用6%水泥石屑路面。

- 实施其他工程措施。

三、建设管理及投资

工程项目法人为饶平县汫洲镇人民政府，设计单位为河南水环境勘测设计有限公司。

附：工程特性表：

| 名 称 | 单位 | 工程量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、项目概况 |  |  |  |
| 1.项目名称： | 2022年度潮州市饶平县汫洲镇高标准农田建设项目 |  |  |
| 2.高标准农田建设项目总规模 | 亩 | 1000 |  |
| 3.耕地面积变化情况 | 亩 | 0 |  |
| 4.建设年限 | 月 | 4 |  |
| 二、土壤改良工程 |  |  |  |
| 1.地力培肥 | 亩 | 1000 |  |
| 三、灌溉与排水工程 |  |  |  |
| 1、水源工程 |  |  |  |
| （1）提水泵站 | 座 | 3 | 其中一座为深水井 |
| 2.输水工程 |  |  |  |
| （1）明渠 | 米 | 1247 | 7条 |
| 四、田间道路工程 |  |  |  |
| 1.机耕路 | 米 | 1871 | 6条 |
| 2.生产路 | 米 | 575 | 3条 |