2023年度潮州市潮安区庵埠镇高标准农田

改造提升建设项目初步设计概况

- 项目基本情况

2023年度潮州市潮安区庵埠镇高标准农田改造提升建设项目规划面积718.83亩，本项目设计总耕地面积718.83亩。项目区范围涉及潮州市潮安区庵埠镇的潘陇村、薛陇二村、郭陇一村、郭陇三村4个村。，建设内容为土壤改良工程、灌溉与排水工程以及渠系建筑物、田间道路工程和农田输配电工程。

二、项目建设内容

（一）土壤改良工程

项目区选取庵埠镇的潘陇村、薛陇二村、郭陇一村、郭陇三村4个村718.83亩耕地进行土壤改良，施用有机肥料，使耕地质量等级提高0.1个等级。

（二）灌溉与排水工程

整修斗渠3条，总长646米。

整修农渠8条，总长1626米。

- 渠系建筑物

水闸8座，过路涵管25座。

- 田间道路工程

- 机耕路2.369公里，生产道0.497公里，下田坡道21处。

- 农田输配电工程

- 低压输电线路8.38公里。

三、建设管理及投资

工程项目法人为潮州市潮安区庵埠镇人民政府，设计单位为河南水环境勘测设计有限公司。工程总投资262.85万元，资金来源为省级以上补助资金210.00万元，镇村自筹资金为43.38万元，补建费9.47。

附：工程特性表：

| 工程特性表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 一、项目概况 |  |  |  |
| 1.项目名称：2023年度潮州市潮安区庵埠镇高标准农田改造提升建设项目 |  |  |  |
| 2.高标准农田改造提升建设项目总规模 | 亩 | 700 |  |
| 2.1.项目下发任务数 | 亩 | 700 |  |
| 2.2.补建面积 | 亩 | 18.83 |  |
| 2.3.项目规划设计完成面积 | 亩 | 718.83 |  |
| 3.项目投资规模 | 万元 | 262.85 |  |
| 3.1财政资金 | 万元 | 210.00 |  |
| 3.2镇村自筹资金 | 万元 | 43.38 |  |
| 3.3补建费 | 万元 | 9.47 |  |
| 4、耕地面积变化情况 | 亩 | 718.83 | 建设前后耕地面积无发生变化 |
| 5、建设年限 | 月 | 6 |  |
| 二、土壤改良工程 |  |  |  |
| 撒施有机肥 | t |  | 土壤指标提高0.1个等级 |
| 三、灌溉与排水工程 |  |  |  |
| 整修斗渠 | 条 | 3 | 总长646米 |
| 整修农渠 | 条 | 8 | 总长1626米 |
| 渠系建筑物 | 座 | 33 |  |
| 四、田间道路工程 |  |  |  |
| 4.1机耕路 | 条 | 9 | 2.369公里 |
| 4.2生产道 | 条 | 3 | 0.497公里 |
| 4.3 下田坡道 | 处 | 21 |  |
| 五、农田输电工程 |  |  |  |
| 低压输电线路 |  |  | 8.380公里 |

附图：项目规划平面图