2024年度潮州市饶平县上饶镇高标准农田

改造提升建设项目初步设计概况

- 项目基本情况

2024年度潮州市饶平县上饶镇高标准农田改造提升建设项目规划面积3215亩。项目区范围涉及潮州市饶平县上饶镇茂芝社区、康东村、坝上社区、许坑村、坑前村、马坑村、新铺村、埔中村、埔坪村、康贝村、上善村、下善村、二善村、西片村，共14个村，主要建设内容为地力提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程。

二、项目主要建设内容

（一）地力提升工程

项目区增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥、酸化耕地改良等综合措施，使项目区耕地质量等级提升0.1等，土壤PH值平均提升0.5个单位。

（二）灌溉与排水工程

整修小型水陂3座

整修支渠8条，总长3968米。

整修斗渠22条，总长9163米。

整修排水农沟7条，总长1175米。

- 田间道路工程

- 整修机耕路1条，总长372米。

三、建设管理及投资

工程项目法人为潮州市饶平县上饶镇人民政府，设计单位为广东绿岸科技有限公司。工程总投资968.26万元，资金来源为省级以上补助资金744.12万元，镇村自筹资金为224.14万元。