附件2

- 潮州市养老服务领域优先发展产业项目

- 监管协议（参考模板）

- （公开征求意见稿）

- 项目名称：

- 项目单位：

- 合同编号：

- 签订时间：

- 签订地点：

- 潮州市民政局制

- 甲方：

- 法定代表人：

- 职务：

- 地址：

- 电话：

- 乙方（竞买申请人）：

- 法定代表人：

- 职务：

- 地址：

- 电话：

- 为保障潮州市优先发展产业养老服务项目发展用地，切实履行《潮州市土地使用权出让公告》（潮土交告（    ）号）要求，根据《潮州市优先发展产业项目用地供应管理办法》（潮府规〔2023〕4号，以下简称《管理办法》）的有关规定，经甲、乙双方同意，签订本产业项目监管协议。

- 一、地块基本情况

- 宗地编号：

- 土地位置：

- 土地用途：

- 总用地面积（平方米）：（以土地租赁、出让合同为准）

- 总建筑面积（平方米）：（以土地租赁、出让合同为准）

- 项目名称：

- 土地出让年期：    年

- 产业准入行业类别：

- 二、甲方权利和义务

- （一）甲方应在法律、法规允许范围内，根据潮州市优先发展产业项目发展战略和相关产业政策，为乙方的用地项目提供指导性服务。

- （二）甲方有权在乙方土地出让年限内实施考核，在乙方项目建成投产后4周年内对本协议履约情况进行核查。此外，为确保产业项目监管协议切实履行，甲方认为确有必要，可在前述规定核查时间外的年份进行核查。

- 如乙方未达到本协议有关约定的，甲方可按照本协议追究乙方的违约责任。

- 三、乙方的权利和义务

- （一）乙方承诺并同意以下条款：

- 1.开工时间：企业须在签订《国有建设用地使用权出让合同》之日起9个月内取得项目《建筑工程施工许可证》，并严格按基建程序开工，原则上须一次性规划建设；分期建设的，须一次性规划并只分两期建设，两期竣工验收后，可按首期开工建设认定。首期报建用地面积、建筑面积分别不能低于项目用地总面积、建筑总面积的70%。

- 2.投产时间：项目在取得《建筑工程施工许可证》并严格按照基建程序自开工建设之日起36个月内须全面完成项目建设并正式投产。

- 3.投资强度：项目建设床位数原则上不低于500张、建设总投资额不低于7500万元、建设规模不低于21250平方米，必须按广东省的《养老机构等级划分与评定实施指南》的三星级以上机构要求建设，且建成之后必须在运营三年内通过相应星级评定机构评定。

- 4.运营质量：项目必须在运营三年内通过广东省民政厅的养老机构星级评定，取得与其承诺建设相应的星级标准。项目应接受行业部门监管，符合安全、管理等相关规定及行业服务规范。

- 5.转让或出租限制：原则上乙方在投产5周年内不得（变相）转让建设用地使用权以及建筑物。确需转让的，须经甲方同意，乙方退还优惠的地价款，且项目承接方须承诺重新履行产业项目监管协议方可转让。

- 6.股权变更限制：原则上乙方在投产5周年内不得（变相）以股权转让或变更的方式转让建设用地使用权以及建筑物。确需转让的，须经甲方同意，乙方退还优惠的地价款，且项目承接方须承诺重新履行产业项目监管协议方可转让。

- （二）乙方享有的权利

1.经认定为优先发展产业项目，可按《潮州市优先发展产业项目用地供应管理办法》（潮府规〔2024〕3号）确定用地出让底价；其中，以出让方式供应的社会福利用地，出让底价可按不低于所在级别公共服务用地基准地价的70%确定；基准地价尚未覆盖的地区，出让底价不得低于当地土地取得、土地开发客观费用与相关税费之和。

2.市人民政府、县区人民政府、凤泉区高新区管委会原则上根据产业项目的建设和运营实际情况，给予对应类别的扶持和奖励：

（1）项目经广东省民政厅评估认定为五星级养老机构，给予20万元一次性奖励；认定为四星级养老机构，给予10万元一次性奖励；认定为三星级养老机构，给予5万元一次性奖励。

（2）项目属于内设医疗机构且持有《医疗机构执业许可证》的养老机构或者内设养老机构且持有养老机构备案回执的医疗机构，且医养两类机构登记为同一法人，已实际收住养老服务对象并具备医保定点资格的，按照10万元的标准给予一次性奖励；未具备医保定点资格但符合其余条件的，按照5万元的标准给予一次性奖励，在其取得医保定点资格后按照5万元的补差标准给予一次性奖励。

（3）对符合财政部公告2019年第76号文规定的，为社区提供养老服务的机构，项目提供社区养老服务取得的收入，免征增值税；提供社区养老服务取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入收入总额；承受房屋、土地用于提供社区养老服务的，免征契税。

3.项目同时享受行业对应各类扶持政策，但已申请星级评定、医养结合奖励金的，不再享受《潮州市民办养老机构扶持资助办法》（潮府规〔2024〕2号）中第四章“星级评定奖励”、第五章“等级评定奖励”涉及的奖励金或我市其他类似奖励政策。

- 四、违约责任

- 经甲方考核，乙方未履行本协议中承诺内容的，应按以下处罚：

- 1.乙方按照《国有建设用地使用权出让合同》约定的开工建设日期逾期6个月（含）以上的，须向县区人民政府或凤泉湖高新区管委会支付土地出让价款总额5%的违约金，在1个月内未交清违约金的，按日1‰加收滞纳金；逾期1年未按时开工的，自然资源部门依法按照土地出让或者划拨价款的20%征缴土地闲置费；企业逾期2年未按时开工的，自然资源部门依法无偿收回国有建设用地使用权。因行政因素、不可抗力等非自身原因逾期的，经甲方确认后可相应延长。

- 2.乙方项目已开工建设，但协议约定时间内投资强度达不到本协议约定要求的，乙方应向甲方支付土地出让价款总额5%的违约金。

- 3.逾期6个月以上投产的，须向甲方支付土地出让价款总额5%的违约金。因行政因素、不可抗力等非自身原因逾期的，经甲方确认后，投产时间可相应延长。

- 4.乙方项目运营满三年时考核服务质量，未能如约在运营三年内通过相应养老机构星级评定的，投资者须向项目所在地的县区人民政府或凤泉湖高新区管委会支付土地出让价款总额的10%作为违约金。

- 5.在土地出让年期内，乙方违反本协议约定出租物业的，甲方有权按照乙方违约出租物业市场租金水平的2倍收取违约金，即违约金=乙方违约出租物业租金/月x违约出租物业时间月数x2。

- 6.乙方违反本协议约定擅自转让本项目建设用地使用权或建筑物的，甲方有权解除建设用地使用权出让合同，无偿收回土地使用权，地上建（构）筑物及其附属设施按残值方式补偿。

- 7.乙方违反本协议约定擅自转让或变更股权的，甲方有权对乙方处土地出让价款20%的罚款，并责令限期改正。限期内拒不改正的，甲方有权解除建设用地使用权出让合同，无偿收回土地使用权，地上建筑物及构筑物不予补偿。

- 8.乙方及其法定代表人、负责人、股东、投资人等责任主体存在严重失信行为的，甲方可将其纳入信用记录并向社会公布。

- 9.养老服务行业管理规定的其他处罚情况。

- 五、退出机制

- （一）主动退出。乙方因自身原因终止项目投资建设，提出终止履行土地出让合同并申请退还土地的，经甲方同意后，按以下约定退还部分建设用地出价格款（不计利息，下同），收回项目建设用地。

- （1）项目已经开工建设但未按土地出让合同约定投产或者超过土地出让合同约定的开工建设时间未满1年向出让人提出申请的，扣除出让合同定金后，退还投资者已支付的国有建设用地使用权出让价款;

- （2）超过土地出让合同约定的开工建设时间1年(含)未开工建设但未满2年向出让人提出申请的，按照规定征收土地闲置费后，将土地出让价款扣除合同定金后退还投资者。

- （3）超出土地出让合同约定的开工建设时间2年（含）未按时开工的，自然资源部门依法无偿收回国有建设用地使用权。

- （4）在按土地供应合同约定投产之后，乙方因自身原因无法运营，可以申请解除土地供应合同。自然资源主管部门可以按照约定终止土地供应合同，收回建设用地，依合同约定扣除违约金后，返还剩余年期土地出让价款；甲方根据产业项目监督协议约定收取违约金。

- （二）强制退出。发生法律法规、土地出让合同和产业监管协议约定的须承担责任的相应情形的，甲方有权解除建设用地使用权。有偿收回的补偿金额（不计利息）不得超过项目投资者取得土地的成本。

- 六、其他事项

- （一）本协议履行过程中，对协议中部分名词含义的理解存在不同意见的，以甲方的解释为准。

- （二）本协议所称投资强度、运营质量等相关数据以市相关部门提供的数据为准。

- （三）本协议规定需要全部或部分收回土地、建（构）筑物情形及处置措施的相关条款，应当一并在土地供应合同中明确。

- （四）项目投资者取得用地之后，土地出让年期内注册地、税务登记地和统计关系不得迁移出潮州市。

- 七、争议解决方式

- 如有本协议未约定情形或因履行本协议引起争议的，由双方协商解决；若协商不成，任何一方有权向该优先发展产业项目用地所在地人民法院提起诉讼。

- 协议效力

- （一）本协议书一式五份，具同等法律效力，甲方执二份，乙方执三份（分送土地主管部门一份）。

- （二）本协议书自甲乙双方有权代表签字并且加盖公章之日起正式生效。

- （三）本协议书未尽事宜，双方通过友好协商解决，可另行签订补充协议，补充协议与本协议书具有同等的法律效力。